## Slide 1: SCRUM
Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Projetos
Prof.: Ramon Ferreira

## Slide 2
Introdução
O Scrum é amplamente utilizado na indústria de tecnologia e em diversos outros setores para melhorar a colaboração, a flexibilidade e a eficiência no processo de entrega de projetos.

## Slide 3: PILARES DO SCRUM
Transparência | Inspeção | Adaptação | Valores do Scrum | Equipes Empoderadas
SUCESSO

## Slide 4: Artefatos do Scrum

## Slide 5: Backlog do Produto
O Backlog do Produto é uma lista dinâmica e priorizada de todas as funcionalidades, requisitos, melhorias e correções que se deseja que o produto contenha. Cada item no Backlog do Produto é conhecido como um "Item do Backlog do Produto". Esses itens podem variar em tamanho, complexidade e detalhamento, mas todos têm o objetivo de contribuir para a entrega do valor ao cliente.
Artefatos do Scrum

## Slide 6: Backlog da Sprint
O Backlog da Sprint é uma seleção de itens do Backlog do Produto que a equipe compromete-se a concluir durante uma Sprint específica. Esses itens são escolhidos com base na prioridade e na capacidade da equipe.
Artefatos do Scrum

## Slide 7: Incremento
O Incremento é a soma de todos os itens do Backlog do Produto que foram concluídos durante uma Sprint. É uma versão do produto que é "pronta", o que significa que foi desenvolvida, testada e atende aos critérios de aceitação definidos.
Artefatos do Scrum

## Slide 8
Scrum

## Slide 9: Eventos do Scrum

## Slide 10: Sprint (Corrida)
Período fixo (geralmente 2-4 semanas) onde a equipe desenvolve um incremento de produto.
Eventos do Scrum

## Slide 11: Reunião de Planejamento da Sprint
Definição do que será feito na próxima Sprint.
Eventos do Scrum

## Slide 12: Daily Scrum (Scrum Diário)
Reunião diária de 15 minutos para sincronização da equipe.
Eventos do Scrum

## Slide 13: Revisão da Sprint
Demonstração do incremento desenvolvido ao Product Owner e stakeholders.
Eventos do Scrum

## Slide 14: Retrospectiva da Sprint
Reflexão sobre o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.
Eventos do Scrum

## Slide 15
Scrum

## Slide 16: Papéis no Scrum

## Slide 17: Product Owner (Proprietário do produto)
O Product Owner é um papel crucial no Scrum, responsável por garantir que o produto desenvolvido pela equipe atenda às necessidades e expectativas dos clientes, usuários e partes interessadas.
Definir o Backlog do Produto
Priorização
Esclarecimento de Requisitos
Aceitação de Trabalho Concluído
Papéis no Scrum

## Slide 18: Scrum Master (Chefe do Scrum)
O Scrum Master é o facilitador e guardião do processo Scrum. Sua principal função é remover obstáculos que impedem a equipe de trabalhar de maneira eficaz e garantir que o Scrum seja seguido adequadamente.
Facilitação
Remoção de Obstáculos
Coach
Proteção da Equipe
Papéis no Scrum

## Slide 19: Equipe de Desenvolvimento
A equipe de desenvolvimento é composta por profissionais que realizam o trabalho necessário para transformar os itens do Backlog do Produto em incrementos de produto prontos.
Papéis no Scrum

## Slide 20
Scrum